Laventure Marin
Wallach Raphaël
Dad Aurélien
Kassegne Ossan

Maquette du projet

Etapes de conception :

I/ Définition des éléments du jeu en structures de données

II/ Conception des fonctions

(phase de déclaration des paramètres)

Phase d’initialisation :

  1. saisie nom du joueur -> Raphael	fait
  2. Création + Saisie du nombre d’unités -> Marin : en cours
  3. Calcul et initialisation du plateau (en fonction du nombre d’unité) -> Aurélien	fait
  4. initialisation des obstacles / unités de l’ordinateur -> Ossan*
  5. Placement des unités du joueur (manuel ou automatique) -> Raphaël*

Phase de jeu :

  1. définition de l’ordre de jeu des unités -> Aurélien
  2. interaction des unités
    1. attaque -> Raphaël/Ossan**
    2. déplacement -> Marin/Aurélien**

  1. affichage du plateau -> Ossan
  2. condition de victoire -> Ossan

    3. Fin de partie : -> Marin * : En cours

1. Calcul des résultats ( vainqueur, statistiques)
2. Affichage des résultats
3. Retour au menu

4. Conception de la fonction Main -> Mise en commun

5 Sauvegarde/chargement

1. Sauvegarde -> Ossan *
2. Chargement -> Aurélien *

III/ Interface Graphique **

IV/ Réseaux **

Estimation de la difficulté : rien -> facile
* -> moyen
* -> difficile

Planning

Séance 2 :

  - Etablissement des règles du jeu
  - Définition structures des unités

Séance 3 :

  - Fonctions :
    - Saisie du nombre d’unités
    - Saisie nom du joueur
    - Création d’obstacle
    - Création d’unités
    - Placement manuel des unités(utilisateur)
    - Placement automatique des unités(ordinateur)

Séance 4 :

  - Recherche sur SDL / Installation
  - Créations d’unités
  - Fonctions de gestion fin de partie

Seance 5/6:

Changement des règles du jeu

Auparavant le joueur ne décidait que du placement initial des unités.
La partie se déroulait de manière passive suivant un fonctionnement quasi similaire au jeu de la vie.

Nouvelles règles : tactics arena il n’y a plus un nombre d’unité, mais un crédit total (chaque unité aura un coup différent) ainsi, la « force » de chaque équipe est similaire mais le nombre d’unité n’est pas forcément le même dans les 2 camps.
Ensuite,le déroulement du jeu est tour par tour, suivant l’odre de création des unités, alterné (ex : unité1joueur1 , puis unité1 joueur2, puis unité2joueur1, etc.…).

Le jeu se rapproche désormais plus d’un tactic arena, où la stratégie est plus présente, on va donc redéfinir nos structures de manière plus complexes.

Suivi du Projet
Prénom/Séance	Ossan	Marin	Aurélien
1	Elaboration du planning et de la structure du jeu	Elaboration du planning et de la structure du jeu	Elaboration du planning et de la structure du jeu
2	Idem séance 1 + répartition des tâches	Idem seance 1 + répartition des tâches	Idem seance 1 + répartition des tâches
3	Foncti	Conception des structures personnages et leurs statistiques/équilibrage
4		Implémentation personnages.h
5		Fin de l’implémentation personnages.h
6		Conception d’une mise en œuvre pour la composition d’équipe, l’initialisation des structures et le placement des unités sur la matrice ainsi que la définition de l’ordre de jeu/ début de l’implémentation	Conception d’une mise en œuvre pour la composition d’équipe, l’initialisation des structures et le placement des unités sur la matrice ainsi que la définition de l’ordre de jeu/ début de l’implémentation
7		Poursuite de l’implémentation de la séance 6
8		Fin de l’implémentation de la préparation de la partie
9		Mise en œuvre du système de déplacement + implémentation	Mise en œuvre du système de déplacement + implémentation
10
11
12